# 江西警察学院学生处

 赣警院学工[2021]31号

关于印发《2021届毕业生离校退房2021级新生住房分配暨暑期实施学生宿舍育人环境升级改造工作方案》的通知

各系：

 根据工作安排，现将《2021届毕业生离校退房2021级新生住房分配及暑期实施学生宿舍育人环境升级改造建设工作方案》印发给你们，请遵照执行，提前做好工作安排。

学生处

 2021年6月10日

主题词：宿舍管理 工作方案 通知

抄 报：院领导 院党史学习教育领导小组

抄 送：后勤处 保卫处 教保处 信息中心（筹） 物业公司

江西警察学院学生处 2021年6月10日

**2021届毕业生离校退房2021级新生住房分配**

**暨暑期实施学生宿舍育人环境升级改造建设工作方案**

一、工作要求

（一）毕业生应做到**安全、文明、卫生、有序**离校，宿舍公物不人为损坏，寝室和楼道卫生、干净、整洁。

（二）各大队指定一名专职学工干部专门负责，各中队成立由指导员和三名中队干部（或学生党员）组成的中队毕业工作小组，完成本中队寝室的查验、退房、移交工作。

（三）各系2021级新生住房，原则上为本系毕业生的宿舍，各系可根据实际情况自行调整。各系新生人数参照2021年学院招生简章，如宿舍不够安排，请及时与学生处学生生活指导与管理科联系协调。

（四）1、宿舍是学校的公共资源，学生宿舍分配调整由学生处统筹安排，统一协调；2、以组为单位，各系大队学生集中住宿，每间小寝原则须住宿4人，男生每中队安排一间小寝为储物室，女生以30人为基数，安排一间小寝为储物室；3、各组栋有空余的宿舍，由宿管科管理封存，各大队、中队不得私自占用、使用，有特殊情况需要使用的，需向学生处报备；4、各大队、中队学生住宿分配调整确定后，各系大队内部有再调整的，需向学生生活指导与管理科报备调整信息，便于宿舍管理和警务工作掌握信息数据。

（五）学院发布的2021年招生简章，各系的招生人数有变化，增设了新专业，学生处将根据实际情况，对住宿进行统筹安排调整。

1. 工作安排

**（一）第一阶段：开展安全文明离校教育**

离校前由各系学生大队、中队组织完成。

各毕业中队指导员组织召开主题队会，就文明离校做好传达、宣传、教育，中队做好对宿舍检查的准备工作，对不文明行为应劝诫制止，拒不听从的，应报告指导员、大队和学生处生活指导与管理科。

**（二）第二阶段：宿舍自查、报备、移交**

1、6月15日前，各中队毕业工作小组对毕业生宿舍（特别是空置或作储藏室的寝室）进行自我检查验收，填写《XX系XX中队毕业生宿舍自查情况登记表》，并由指导员签名确认，交由大队留存备查。

2、6月22日前，中队毕业工作小组填写好宿舍移交清单（见附件2），交各大队指定专门负责的专职学工干部，向各自大队办理宿舍移交手续。

3、6月23日汇总后，以各系大队为单位，把拟分配给2021级新生的住房标注，将需要维修的项目进行报备，纸质版一份交学生处万丰，电子版发后勤处廖元生、李睿OA，学生处万丰OA，后勤处在暑期对2021级新生住房报备维修的项目进行维修。**（因暑期对宿舍的衣柜、书桌、凳子、床梯更换改造，报修项目不包含这四项）**

4、后勤处、学生处、物业公司将对工作检查，对未办理移交、公共卫生差、人为损坏公物的，对指导员、中队和大队予以通报批评，取消指导员当年评先评优资格，大队年终考核时，扣除大队相应的分值。对故意破坏公共财物的个人，除赔偿外，在警务化管理中通报，记载入学生个人的档案。（寝室寝具价格见附件1）

**（三）第三阶段：学生宿舍育人环境升级改造建设工作**

1、宿舍寝具升级改造工作是学院党委开展党史学习教育“为学生办实事”的一项重要内容，要把宿舍寝具升级改造工作的总体目标向学生讲好、讲实、讲透。

学生宿舍育人环境升级改造建设工作的总体目标是为贯彻落实中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》，做到全员育人、全程育人、全方位育人，把立德树人作为根本任务，融入各个环节，把思想政治工作贯穿全过程，形成教书育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人长效机制。宿舍是学生学习与生活的重要场所，是思想政治工作和素质教育的重要阵地，推进思想政治工作和素质教育进宿舍进楼栋，做到育人全过程、全覆盖，创建和谐优美的物化环境，优化健康的人居环境，以环境育人，加强学生的行为养成，建立劳动观念和安全文明卫生的意识，倡导良好的生活习惯，展现具有公安院校院“一日生活制度”和警务化管理的特色。

2、所有学生必须在规定时间离校，所有宿舍均不锁门，所有学生不得在宿舍留住，宿舍不得存放任何物品，如造成人身、财物的伤害或丢失，由个人负责，校方不承担责任。

3、学生的个人物品采取“分散带回和集中存放”的原则，即有条件由个人分散带回，不带回的物品，由各系部大队在指定的教室集中存放（按2021年2月28日江警学工【2021】9号发关于本学期晚自习及卫生责任教室分配调整及管理有关事项的通知的指定教室），或由各系大队自行安排存放点，实习中队的物品，由各系大队安排搬迁及存放。

个人的贵重物品必须带回，不得存放在学校，如造成财物的丢失，由个人负责，校方不承担责任。

4、寝室升级改造的原则为“集中连片升级改造”，升级改造的寝室以现有的住宿情况为基准，具体由学生生活指导与管理科与各系大队确定，此项工作在6月23日前完成。

5、升级改造拟在6月29日开始，拟于8月27日完工，时间紧，任务重，各部门务必认真组织，密切协同配合，确保工程保质保量按时完工。

**因诸多工作尚未确定，会有临时调整变动，届时另行通知。**

后附：附件1、附件2、附件3

**附件1 ： 学生寝室寝具物品价格表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
| 防盗门 | 扇 | 580 |  |
| 锁芯 | 个 | 60 |  |
| 门栓 | 个 | 20 |  |
| 门把手 | 个 | 60 |  |
| 电风扇 | 个 | 150 |  |
| 日光灯 | 盏 | 5.5 |  |
| 电风扇开关 | 各 | 15 |  |
| 空气开关 | 个 | 40 |  |
| 电灯开关 | 个 | 9 |  |
| 水笼头 | 个 | 38 |  |
| 水管 | 根 | 12 |  |
| 晾衣架 | 个 | 30 |  |
| 毛巾架 | 个 | 25 |  |
| 洗刷盘 | 套 | 205 |  |
| 玻璃窗 | 块 | 50 |  |
| 纱窗 | 扇 | 20 |  |
| 洗刷台 | 个 | 100 |  |
| 蹲坑 | 个 | 100 |  |
| 大衣柜 | 个 | 150 |  |
| 电脑桌 | 个 | 200 |  |
| 键盘板 | 块 | 20 |  |
| 床板 | 块 | 48 |  |
| 椅子 | 个 | 58 |  |
| 衣帽柜 | 个 | 110 |  |
| 镜子 | 块 | 120 |  |
| 书架 | 各 | 30 |  |
| 蚊帐架 | 个 | 20 |  |
| 衣柜内挂衣杆 | 根 | 7.6 |  |
| 柜子搭子 | 各 | 10 |  |
| 桌柜 | 个 | 60 |  |
| 衣柜内层板 | 块 | 20 |  |
| 镜前灯 | 盏 | 35 |  |
| 吸顶灯 | 盏 | 25 |  |
| 厕所门 | 个 | 80 |  |
| 厕所延时阀 | 个 | 72.80 |  |
| 插座 | 个 | 6.5 |  |
| 铝合金窗（含玻璃） | 扇 | 182 |  |

**附件2：**

**宿舍移交清单**

一、因毕业离校，现将以下寝室正式移交：

XX组 XX号寝室

XX组 XX号寝室

XX组 XX号寝室

二、是否存在故意人为财物损毁情况：

 系 中队移交人：

大队接收人：

移交时间：2021年 月 日

**附件3：** 江西警察学院学生处

赣警院学工[2021]9号

关于本学期晚自习及卫生责任教室分配调整及管理有关事项的通知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **楼房：教学楼1号楼** | **楼房：教学楼2号楼** | **楼房：教学楼3号楼** |
| **楼层** | **门牌号** | **中队** | **楼层** | **门牌号** | **中队** | **楼层** | **门牌号** | **中队** | **楼层** | **门牌号** | **中队** |
| 1 | 1101 | **2011** | 3 | 1311 | 1941 | **1** | **2104** | 1912 | **1** | **3101** | **1841** |
| 1 | 1102 | **2091** | 3 | 1312 | 1943 | **1** | **2105** | 1921 | **1** | **3102** |   |
| 1 | 1103 | **2031** | 4 | 1401 | 1711 | **1** | **2106** | 1932 | **2** | **3201** | **1843** |
| 1 | 1104 | **2051** | 4 | 1402 | 1931 | **2** | **2203** | 1942 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 1105 | **2061** | 4 | 1403 | 1712 | **2** | **2204** | 1944 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 1106 | **2062** | 4 | 1404 | 1973 | **2** | **2205** | 1992 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1203 | **2021** | 4 | 1405 | 1971 | **2** | **2206** | 1961 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1204 | 1922 | 4 | 1406 | 1891 | **2** | **2207** | 1972 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1205 | 1962 | 4 | 1407 | 1892 | **2** | **2208** | **2072** | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1206 | 1951 | 4 | 1408 | 1893 | **3** | **2302** | 1952 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1207 | 1761 | 4 | 1409 | 2081 | **3** | **2304** | **2074** | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1208 | 1991 | 4 | 1410 | 2083 | **3** | **2305** | **2012** | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1209 | 1861 | 4 | 1411 | 2084 | **3** | **2306** | **2022** | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1210 | 1993 | 4 | 1412 | 1773 | **3** | **2307** | **2092** | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1211 | **2071** | 5 | 1501 | 1721 | **3** | **2308** | **1772** | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 1212 | **2073** | 5 | 1502 | 1722 | **3** | **2309** | **2032** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1301 | **2041** | 5 | 1503 | 1881 | **4** | **2402** | **2052** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1302 | **2043** | 5 | 1504 | 1882 | **4** | **2404** | **2082** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1303 | 1811 | 5 | 1505 | 1883 | **4** | **2405** | **2042** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1304 | 1812 | 5 | 1506 | 1982 | **4** | **2406** | **2044** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1305 | 1862 | 5 | 1507 | 1983 | **4** | **2407** | **1842** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1306 | 1981 | 5 | 1508 | 1984 | **4** | **2408** | **1844** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1307 | 1821 | 5 | 1509 | 1791 | **4** | **2409** | **2085** | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1308 | 1822 | 5 | 1510 | 1792 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1309 | 2093 | 5 | 1511 | 1793 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 1310 | 1911 | 5 | 1512 | 1771 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |